## Slide 1: 1. テーマと背景
テーマ：AWSサーバーのデプロイ時間が長いため、構築時間を短縮したい
現状：3台構成で約2時間のデプロイ時間 → 1台あたり約40分
今後：100台構成に拡張 → このままだと66時間以上かかる見込み
目標：100台構成でも8時間以内にデプロイを完了させたい

## Slide 2: 要因分析：マインドマップ（デプロイ時間が長い）
中心 →「デプロイ時間が長い」
├── コード構成
│ ├── スクリプトが長い
│ ├── 並列処理なし
│ └── 毎回全部実行
├── デプロイ方法
│ ├── CDKで常にフルデプロイ
│ ├── cdk diff 使っていない
│ └── 差分でも時間かかる
├── インフラ環境
│ ├── AWS側のレスポンスが遅い
│ ├── CloudFormationの待機が長い
│ └── ネットワーク遅延
└── ヒューマン要因
├── 操作に時間がかかる
├── 手順が手動・ミスが出る
└── 気づかず放置してることがある

## Slide 3: 要因分析：KJ法によるグルーピング
【処理構造の非効率性】
・スクリプトが長い
・並列化されていない
・全部の処理が毎回実行されている
【自動化ツールの未活用】
・cdk diff を使っていない
・フルデプロイされる
【外部環境要因】
・AWS側の応答が遅い
・CloudFormation処理に時間がかかる
【人的要因】
・スクリプト終了後の反応が遅れる
・手動操作による手間とやり直し

## Slide 4: 2. 原因系統図（処理構造の非効率性）
デプロイ時間が長い
├── スクリプトが直列でしか動かない
│ └── 依存関係が明確になっていない
│ └── スクリプトが急増し、構造が複雑化している
├── 毎回すべての処理を実行
│ └── 条件分岐がなく、差分を検出していない
│ └── cdk diff を活用していない
├── 各スクリプトの処理が重い
└── AWSリソース（例：ALB、EC2）が多い
└── リソースの粒度が細かすぎてスタックが巨大化

## Slide 5: 3. 原因系統図（人的要因）
デプロイ完了までに無駄な待機が発生している
├── 完了通知がない
│ └── Slack通知やアラートが未実装
├── 手動操作が必要なステップがある
│ └── 確認やログチェックが人任せ
│ └── JenkinsなどCIツールを導入していない
├── スクリプトが終わったことに気づかない
└── デスクトップ通知やUIがない

## Slide 6: 4. 対策系統図（目的達成型）
目的：デプロイ時間を8時間以内に短縮
├── スクリプトの並列実行
│ └── 依存関係の明確化とグループ分け
├── 差分デプロイの導入
│ ├── cdk diff の活用と自動判定
│ └── 差分なしスキップ処理
├── スタック分割と粒度調整
│ └── 巨大なスタックを小さく分ける
├── Slack通知の導入
│ └── デプロイ完了通知で即確認
├── CIツール導入
│ └── JenkinsやGitHub Actionsで自動実行

## Slide 7: 5. 費用対効果マトリクス
対策案 | 効果 | 実現性 | 優先度
スクリプトの並列化 | 高 | 中 | ◎
`cdk diff` 差分デプロイ | 高 | 高 | ◎
Slack通知導入 | 中 | 高 | ○
スタック粒度の見直し | 高 | 中 | ○
Jenkins/GitHub Actions導入 | 高 | 中〜低 | △
ローカル通知の導入（音/ポップ） | 中 | 高 | ○

## Slide 8: 6. 優先実行アクションまとめ
1. スクリプトをグループ化し、並列処理可能な構造へ整理
2. `cdk diff` の導入と自動化 → 差分なし処理のスキップ
3. Slack通知の導入 → 完了報告＋障害アラートに活用
4. （中長期）スタックの分割とJenkins連携の検討