## Slide 1: 1. テーマと背景
テーマ：AWSサーバーのデプロイ時間が長いため、構築時間を短縮したい
現状：3台構成で約2時間のデプロイ時間 → 1台あたり約40分
今後：100台構成に拡張 → このままだと66時間以上かかる見込み
目標：100台構成でも8時間以内にデプロイを完了させたい

## Slide 2: 要因分析：マインドマップ（デプロイ時間が長い）
中心 →「デプロイ時間が長い」
├── コード構成
│ ├── スクリプトが長い
│ ├── 並列処理なし
│ └── 毎回全部実行
├── デプロイ方法
│ ├── CDKで常にフルデプロイ
│ ├── cdk diff 使っていない
│ └── 差分でも時間かかる
├── インフラ環境
│ ├── AWS側のレスポンスが遅い
│ ├── CloudFormationの待機が長い
│ └── ネットワーク遅延
└── ヒューマン要因
├── 操作に時間がかかる
├── 手順が手動・ミスが出る
└── 気づかず放置してることがある

## Slide 3: 要因分析：KJ法によるグルーピング
【処理構造の非効率性】
・スクリプトが長い
・並列化されていない
・全部の処理が毎回実行されている
【自動化ツールの未活用】
・cdk diff を使っていない
・フルデプロイされる
【外部環境要因】
・AWS側の応答が遅い
・CloudFormation処理に時間がかかる
【人的要因】
・スクリプト終了後の反応が遅れる
・手動操作による手間とやり直し

## Slide 4: 2. 原因系統図（処理構造の非効率性）
デプロイ時間が長い
├── スクリプトが直列でしか動かない
│ └── 依存関係が明確になっていない
│ └── スクリプトが急増し、構造が複雑化している
├── 毎回すべての処理を実行
│ └── 条件分岐がなく、差分を検出していない
│ └── cdk diff を活用していない
├── 各スクリプトの処理が重い
└── AWSリソース（例：ALB、EC2）が多い
└── リソースの粒度が細かすぎてスタックが巨大化

## Slide 5: 3. 原因系統図（人的要因）
デプロイ完了までに無駄な待機が発生している
├── 完了通知がない
│ └── Slack通知やアラートが未実装
├── 手動操作が必要なステップがある
│ └── 確認やログチェックが人任せ
│ └── JenkinsなどCIツールを導入していない
├── スクリプトが終わったことに気づかない
└── デスクトップ通知やUIがない

## Slide 6: 4. 対策系統図（目的達成型）
目的：デプロイ時間を8時間以内に短縮
├── スクリプトの並列実行
│ └── 依存関係の明確化とグループ分け
├── 差分デプロイの導入
│ ├── cdk diff の活用と自動判定
│ └── 差分なしスキップ処理
├── スタック分割と粒度調整
│ └── 巨大なスタックを小さく分ける
├── Slack通知の導入
│ └── デプロイ完了通知で即確認
├── CIツール導入
│ └── JenkinsやGitHub Actionsで自動実行

## Slide 7: 5. 費用対効果マトリクス
対策案 | 効果 | 実現性 | 優先度
スクリプトの並列化 | 高 | 中 | ◎
`cdk diff` 差分デプロイ | 高 | 高 | ◎
Slack通知導入 | 中 | 高 | ○
スタック粒度の見直し | 高 | 中 | ○
Jenkins/GitHub Actions導入 | 高 | 中〜低 | △
ローカル通知の導入（音/ポップ） | 中 | 高 | ○

## Slide 8: 6. 優先実行アクションまとめ
1. スクリプトをグループ化し、並列処理可能な構造へ整理
2. `cdk diff` の導入と自動化 → 差分なし処理のスキップ
3. Slack通知の導入 → 完了報告＋障害アラートに活用
4. （中長期）スタックの分割とJenkins連携の検討

## Slide 9: QCストーリー①：背景と問題点
【背景】
現在、AWS CDKと複数のスクリプトを用いてサーバー環境の自動構築を行っているが、1回のデプロイに多くの時間を要している。
この状況下で、従来の3台構成から100台構成へと拡張する開発プロジェクトが控えており、現行の仕組みのままでは、台数増加に比例して構築時間も膨らむ恐れがある。
そのため、このまま開発を進めれば、構築作業がボトルネックとなり、開発期間の長期化や納期遅延のリスクが非常に高い。
特に、リソース構成が複雑になればなるほど、CloudFormationの処理やAWS APIのレスポンス待ちが蓄積し、開発効率や検証スピードにも深刻な影響を及ぼしかねない。
【問題点】
・現在のCDK＋スクリプト構成では、数十秒〜数分の構築待ち時間が発生
・cdk deploy による CloudFormation 処理が直列に実行されており、並列性がなく非効率
・差分がないリソースも含めて毎回フルデプロイされており、無駄な再構築処理が時間を圧迫
・このままサーバー台数が増えると、構築時間がさらに倍増する見込み
・結果として、開発サイクルの遅延・納期遅れに直結する重大リスク

## Slide 10: QCストーリー②：現状の把握と目標設定
● 現状の把握
・現在の構成：3台のサーバー構成
・使用しているスクリプト数：約10数本
・最も重いスクリプトで 3600秒（1時間）
・合計のデプロイ所要時間は 約2時間
→ 1台あたりの平均デプロイ時間は約40分と推定される
● 今後の計画
・最大100台のサーバーを構築するプロジェクトが控えている
・現状の仕組みのまま拡張した場合、単純計算で
100台 × 40分 = 約4000分（66時間以上）
→ 構築だけで数日かかり、開発納期に間に合わないリスクが高い
● 目標設定
・目標：デプロイ作業を1日1回、就業時間内または終業直前に実行可能な状態にすること
・構築時間の目標値は8時間以内
・退社前に開始 → 翌朝には検証できるサイクルを実現